项目内容概述：
    “康乐智助”是一款基于AIGC技术与穿戴设备结合的微信小程序，旨在帮助用户通过实时收集并分析生理健康数据，为其提供个性化的健康管理建议。我们通过与智能手表、心率监测器等穿戴设备的联动，实时采集用户的健康数据，并借助AIGC技术为用户提供饮食、运动、心理健康等多方面的个性化建议。项目的特色在于能实时同步数据，分析用户健康状况，保护隐私的同时提供紧急情况下的急救信息，帮助用户在日常生活中保持良好的健康状态。
项目计划与进度：
项目将从2025年3月启动，预计在2025年6月完成。我们计划分为三个阶段：
需求分析与系统设计（2025年3月-2025年4月）：深入了解用户需求，确定系统架构与功能模块。
开发与测试（2025年4月-2025年5月）：开发系统的各个功能模块，包括健康数据采集、AIGC分析、紧急救助信息推送等。并进行系统内部测试。
发布与优化（2025年5月）：进行外部用户测试，收集反馈，优化系统性能，准备最终发布。
预算概述：
项目预算总计为2000元，主要费用包括：
仪器设备费：500元
耗材费：100元
文献/知识产权事务费：400元
办公费：500元
国内会务及差旅费：500元
这些费用将主要用于购买设备、文献资料以及部分软件工具和工具订阅。
开发模式与工具：
采用迭代开发模式，通过分阶段的开发和测试，不断优化系统。
前端开发：采用微信开发者工具进行跨平台开发，确保项目能在不同设备上运行顺畅。
后端技术：使用Java+springboot进行后台搭建和数据处理、AIGC算法模型调用
数据库：采用云存储平台OSS进行数据的管理与备份，确保用户数据的高可用性与安全性。

平台选择：
项目管理平台：Microsoft Project 项目管理工具，设计详细甘特图、任务依赖关系管理和资源分配。Jira 项目管理工具，广泛应用于软件开发中。用来管理任务、跟踪进度、进行任务分解、设置优先级、生成报告等，支持团队协作和文档共享。

开发平台：uni-app用于小程序开发，确保前端在微信、支付宝等平台的兼容性。
云平台：选择阿里云OSS作为数据存储与云计算平台，保证数据的同步与安全。
穿戴设备：主要与智能手表及心率监测器合作，获取用户的健康数据，确保数据采集的精准性。

风险与应对措施：

数据隐私与安全：健康数据涉及用户隐私，项目将采用加密技术进行数据传输与存储，确保符合隐私法规要求。
技术挑战：AIGC模型生成的内容的准确性可能会受到数据质量的影响，我们计划通过不断优化数据收集过程，确保数据的准确性与完整性。
用户接受度：部分用户可能对智能健康管理存在不信任感。我们将通过用户教育与透明的数据使用政策增加用户的信任度，并设置明确的隐私选项，让用户完全控制自己的数据。
    通过这个项目，我们希望不仅提升个体的健康管理能力，还能推动社会健康意识的提升。我们坚信，随着智能技术的发展，未来健康管理将进入一个全新的时代。