| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 于洋 | 时间 | 2025．3.19 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  负责撰写SRS文档中的硬件接口部分，描述MAX30102和HC-08的交互方式  研究传感器的数据传输格式，确保蓝牙通信符合系统需求  参与SRS文档审查，优化数据采集和传输的非功能需求描述  讨论传感器的功耗管理方案，提升设备续航能力 未完成的内容：  具体的蓝牙数据传输优化方案尚未完成，仍需测试延迟情况  传感器数据的预处理算法需进一步优化，提升数据质量 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  蓝牙通信的稳定性仍需验证，可能存在数据丢失风险  传感器的实时数据更新频率需要进一步确认，确保满足前端需求 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进行蓝牙通信测试，模拟真实环境下的数据传输情况  研究信号滤波方法，提高生理数据的稳定性和准确度 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  进行蓝牙通信测试，评估数据传输延迟和稳定性  研究数据预处理方法，优化心率和血氧数据的计算精度  参与SRS文档最终修订，确保所有硬件需求描述准确 |  |  |  |  |