| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025．4.16 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容： 继续完善AI接口的具体实现方案，明确每个接口的输入输出及调用流程 制定详细的模型性能测试计划，包括推理速度、内存占用、准确率等指标 开展小规模端到端测试，验证AI模块与前端、后端的数据交互是否顺畅 根据测试结果进一步优化模型参数和推理流程，提高整体系统响应效率 完善SDD文档中AI模块相关章节，确保设计文档同步更新试 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： AI接口的设计细节不够完善，导致系统集成存在不确定性 模型计算性能评估不足，可能影响整体系统的实时性和稳定性 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 尽快细化并冻结AI接口设计，包括函数定义、异常处理和超时机制 制定全面的性能测试计划，涵盖多种应用场景，及时发现并优化瓶颈 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 完成AI接口的详细设计与文档编写，组织评审并根据反馈进行修订 开展AI模型的系统性能测试，收集数据并分析推理速度、资源占用情况 根据测试结果优化模型结构与推理流程，确保满足前端交互与实时处理要求 |  |  |  |  |