| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025．4.23 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容: 完成AI接口详细设计，初步编写接口说明文档 开展第一轮AI模型性能测试，初步掌握推理延迟和资源消耗数据 根据测试结果，初步调整模型参数，优化推理流程以提升效率 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 接口说明文档细节仍有遗漏，异常处理机制描述不完整 初步测试覆盖场景有限，尚未涵盖复杂应用环境下的性能表现 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 补充完善接口文档内容，特别是边界情况和错误返回的处理说明 扩展性能测试范围，涵盖更多使用场景以提高测试结果的代表性 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 完成接口文档的补充和二次评审，确保文档质量符合交付要求 设计并执行全面的性能测试用例，覆盖高负载和异常场景 持续优化AI模块推理性能，探索轻量化模型或量化加速等优化手段 |  |  |  |  |

1