| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓杰瑞 | 时间 | 2025．4.2 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与SDD文档编写，整理数据库和数据管理系统的设计方案  研究数据库存储架构，优化数据表的设计，提高查询效率  设计数据安全策略，讨论加密与权限管理方案  讨论数据同步机制，确保多终端访问数据的一致性 未完成的内容：  详细的数据库索引和优化方案仍需进一步研究  仍需测试数据同步方案，以确保在不同网络环境下的稳定性 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  需要优化数据库查询效率，减少数据读取延迟  需要验证数据同步方案在不同设备上的适用性 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进行数据库访问测试，优化数据存储方案，确保高效读写  研究数据备份与恢复机制，确保系统异常时数据安全 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  进一步优化数据库架构设计，完善SDD文档相关内容  进行数据同步测试，确保多终端数据一致性  研究数据库安全机制，优化用户数据保护方案 |  |  |  |  |