| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025．2.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容： 参与项目讨论，帮助确定“康乐智助”生理数据监测系统为最终选题。 研究了百度ERNIE-Speed AI模型的API接口，了解其适用场景。 参与开发环境搭建，安装并测试Arduino IDE和相关库文件。 未完成的内容：  AI健康建议功能的具体实现方式仍未完全确定。  还未进行数据可视化工具（ECharts）的详细调研。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  ERNIE-Speed的接口调用需要一定的NLP处理能力，团队中部分成员需要补充这方面知识。  确定如何处理用户输入的数据，以及如何与AI模型进行交互。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  设定技术学习任务，确保每位成员掌握至少一项核心技术。  参考其他健康监测小程序，了解用户体验优化方案。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | - 确定AI健康建议模块的数据输入、处理和输出方式。 - 进行ECharts的初步学习，为数据可视化做好准备。 - 参与项目策划书的编写，补充AI模块相关内容。 |  |  |  |  |