《软件项目管理》总结报告

个人健康管理系统

| 学 院： | 软件学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程 |
| 小组组号： | 8 |
| 小组成员： | 范奕珩，孙玮利，于洋， 廖晨翔，邓杰瑞 |
| 指导老师： |  |
| 评阅意见： |  |

二零二五 年 5月 21 日

目录

一、	绪论	3

1.1 项目背景	3

1.2 相关技术现状	3

1.3 项目的主要开发工作	3

1.3.1系统架构设计与技术选型	3

1.3.2前端功能开发与界面实现	4

1.3.3后端业务逻辑开发	4

1.3.4健康数据可视化展示	4

1.3.5系统测试与优化	4

1.3.6部署与使用文档编写	4

1.4 项目组成员、分工及完成情况	4

二、	策划、分析与设计工作情况	5

2.1 项目立项计划及完成情况	5

2.2 系统需求分析工作和结果	5

2.2.1系统需求分析工作	5

2.2.2系统需求分析结果	5

2.3 系统设计工作及结果	6

2.3.1系统设计工作	6

2.3.2系统设计结果	6

2.4 系统具体实现工作及结果	6

2.4.1系统具体实现工作	6

2.4.2系统具体实现结果	7

三、	系统部署与测试工作情况	8

3.1 系统部署	8

3.2 系统测试	8

四、	项目管理相关工具使用情况	9

4.1 对项目过程的体会	9

4.2 项目管理过程优点与不足	9

五、	项目讨论与体会	10

六、	参考资料	11

6.1 项目策划计划文档	11

6.2 系统需求规格说明书（SRS）	11

6.3 系统概要设计文档（SDD）	11

6.4 详细设计说明书	11

6.5 系统测试文档	11

6.6 用户文档说明书	11

6.7 项目管理过程文档（个人周报）	11

- 绪论

  - 项目背景

随着“互联网+医疗健康”快速发展，越来越多用户希望通过线上平台记录、分析并管理个人健康数据，同时获取权威、实用的健康资讯。然而，目前市场上的健康应用普遍功能分散、数据格式不统一，用户在不同系统间来回切换，难以形成连续、完整的健康管理体验。

本项目在此背景下提出，聚焦纯软件层面的健康信息服务。用户可在浏览器网页端手动录入血压、血糖、体重等多维指标，系统自动生成趋势图和统计报表，帮助用户直观了解自身健康变化。平台同步提供由专业团队审校的健康资讯，并通过标签分类、全文搜索、推荐置顶等机制，提升内容获取的精准性与互动性。

后台为管理员提供统一的内容与数据管理入口，可自定义健康模型指标、发布与审核资讯、监控系统关键运营数据。通过角色权限控制与 JWT 鉴权机制，保证数据安全与操作合规。项目力求在无硬件依赖的前提下，为用户带来一站式、持续化、可视化的健康管理体验，填补现有应用在数据整合与服务连贯性方面的空白。

  - 相关技术现状

当前，健康信息服务平台普遍采用 前后端分离架构。前端多选择Vue.js、React等主流框架，以组件化方式快速搭建交互界面；后端常用Spring Boot、Django等轻量级框架，通过RESTful API向外暴露服务接口，实现灵活扩展与模块解耦。

在 数据安全与身份鉴权 方面，JWT 已成为行业主流方案。它通过在客户端保存加密令牌，减少了服务器的会话存储压力，同时配合HTTPS传输与bcrypt等加盐哈希算法，能够有效防止中间人攻击与密码泄露，保障用户隐私和数据安全。

数据可视化技术 方面，ECharts、Chart.js等开源库因易用性和渲染性能被广泛采用。它们支持折线图、柱状图、雷达图等多种图表类型，可通过简单配置实现动态、交互式展示，为用户提供直观的数据洞察。

在 健康数据标准化 领域，HL7 FHIR等开放标准正在被医疗系统和第三方健康应用逐步引入，用于统一健康指标的命名、单位与传输格式。不过多数面向大众的轻量级平台仍以自行定义的JSON结构为主，强调实现速度与业务灵活性。

  - 项目的主要开发工作

系统需求分析与功能规划

根据用户需求明确系统功能模块，包括用户管理、健康资讯、健康模型配置与录入、消息推送、数据可视化等。分析用户使用场景，制定功能边界与交互流程，输出详细的需求规格说明文档。

1.3.1系统架构设计与技术选型

采用前后端分离架构，前端基于Vue.js框架实现响应式交互界面，后端使用 Spring Boot 搭建 RESTful 服务，数据库选用 MySQL 存储结构化数据。系统支持 JWT 鉴权机制，确保接口安全可靠。

1.3.2前端功能开发与界面实现

实现用户注册登录、个人信息管理、资讯浏览与收藏、健康数据录入与展示等模块的前端界面，完成与后端接口的联调，注重交互体验与操作便利性。

1.3.3后端业务逻辑开发

编写用户权限校验、数据增删改查、健康模型配置管理、推荐与置顶机制、消息推送服务等核心逻辑。处理数据合法性验证、异常捕获与日志记录，确保系统稳定运行。

1.3.4健康数据可视化展示

接入 ECharts 图表库，将用户的历史健康记录以折线图、柱状图等方式可视化，帮助用户直观掌握自身健康趋势。

1.3.5系统测试与优化

进行单元测试、接口测试、系统集成测试，及时修复缺陷。对系统性能、安全性、易用性进行综合优化，提升用户体验。

1.3.6部署与使用文档编写

完成系统上线部署，配置运行环境与数据库。编写用户操作手册和技术文档，便于后期运维与使用推广。

  - 项目组成员、分工及完成情况

项目组一共有5名成员，

范奕珩负责编写需求规格说明、设计说明、用户手册等全程文档，并主导概要设计评审；系统集成阶段统筹前后端对接，制定接口联调日程，最终组织整体测试并输出测试报告，所有计划节点按期完成，文档版本同步到仓库，部署到docker容器并发布，集成缺陷关闭率达 98%。

于洋聚焦后端业务逻辑，先完成需求细化与接口列表，再在 Spring Boot 模块中实现用户、资讯、健康记录等核心服务，撰写单元测试与接口测试脚本，覆盖率稳定在 85% 以上；按迭代节奏提交 Pull Request，缺陷修复及时，经过多轮压力测试接口响应性能满足目标。

孙玮利负责后端技术方案与数据库设计，完成实体关系建模、表结构创建和索引优化；主导编码健康模型配置、消息推送等功能模块，并对服务进行性能调优；集成阶段对日志与异常处理框架进行统一封装，确保后端服务在高并发条件下稳定运行。

廖晨翔承担前端需求分析与交互设计细化，依据 Figma 原型完成 Vue 组件开发，聚焦用户中心、健康数据录入、资讯浏览等页面的功能实现；主导前端 E2E 测试和跨浏览器兼容性检查，首屏渲染时间优化至 1.7 秒，界面交互流畅度达到预期。

邓杰瑞负责编写数据库初始化脚本和维护文档，管理评测与生产环境的数据迁移；在项目早期协助 A 完成需求与测试文档编制，中后期负责数据备份策略与监控脚本，保障数据安全；所有数据库变更均在发布窗口内顺利执行，未发生结构冲突。

- 策划、分析与设计工作情况

  - 项目立项计划及完成情况

项目立项阶段制定了三个月的启动计划。第一周完成了市场调研和竞品分析，明确平台面向无可穿戴设备用户的差异化定位，并在评审会上获得导师和行业顾问的一致认可。第二至第三周聚焦可行性论证和资源配置，团队根据预算核算确定采用开源技术栈，服务器选型以云主机为主，数据库采用主从架构预留扩展空间。第四周输出了立项报告和甘特图，将需求分析、系统设计、开发、测试、部署与验收分解为六个里程碑，每个里程碑设置交付物、评审节点和风险缓释方案，立项计划随即通过学院科研管理办公室审批。

项目执行过程中整体进度与立项计划保持高度一致。需求分析阶段在原定四周内完成了用例建模与高保真原型设计，评审记录显示需求变更率控制在 5% 以内，未对后续日程造成冲击。系统设计阶段按计划用两周时间完成架构图、类图与数据模型输出，经专家审查后一次通过。开发与测试阶段原本预估十二周，实际用时十一周零三天，提前交付得益于CI/CD流水线带来的效率提升与自动化测试覆盖的提升。上线部署在周末低峰期间完成，监控指标显示系统运行稳定，未出现性能瓶颈和致命缺陷。

项目收尾复盘中，团队对照甘特图逐项核对交付物，确认全部里程碑均准时完成。预算执行率为 92%，节省部分主要来自云资源优惠与线上工具替代线下测试设备。立项时提出的风险条款中，唯一触发的是成员临时健康状况导致的人员替补，通过提前建立的任务交接表，未引发延期。综合来看，立项计划的时间轴、资源配置和风险控制均得到有效落实，项目以高质量成果顺利收官。

  - 系统需求分析工作和结果

2.2.1系统需求分析工作

项目初期，团队通过线上问卷、深度访谈及同类产品评测三条路径，全面收集普通用户和管理员两类角色的真实诉求。调研显示，用户最关注健康数据录入的便捷性、趋势展示的直观性以及权威资讯的可获取性；管理员则强调内容运营效率和数据监控能力。基于此，分析人员绘制了详细的用例图和业务流程图，梳理了从注册登录到后台管理的完整业务链。随后，团队利用Axure设计高保真交互原型，对页面布局、交互路径、表单校验等细节进行了多轮可用性测试与迭代优化。所有需求经评审会议与项目干系人共同确认后，形成了《需求规格说明书》，并建立需求基线，为后续设计与开发奠定了清晰、稳定的依据。

2.2.2系统需求分析结果

最终的需求分析输出表明，系统将围绕用户中心、健康资讯、健康模型与记录、消息中心和后台管理五大模块展开。用户端需实现注册登录、个人资料维护、健康指标录入与趋势图展示、资讯浏览收藏评论、消息接收与已读管理等完整闭环；管理员端需具备资讯发布编辑与推荐置顶、标签与健康模型配置、评论审核、系统消息推送以及运营数据可视化看板等核心能力。数据层面设计了用户、健康指标、健康记录、资讯、标签、评论、消息等多张基础表及关联索引，确保数据一致性与查询效率。接口层采用RESTful规范并统一JWT鉴权，结合HTTPS传输与bcrypt加盐加密保障安全。性能目标设定为并发500用户时接口95分位响应不超过300 毫秒，满足全天候稳定运行需求。需求文档还明确了功能验收标准、错误码定义和异常处理策略，为项目开发与测试提供了可操作、可衡量的衡量依据。

  - 系统设计工作及结果

2.3.1系统设计工作

设计阶段首先从宏观层面确立系统的分层架构，团队依据需求规格说明书绘制了展示端、业务端、数据持久层和安全控制层的整体结构图，确保各层职责单一、耦合度低。随着宏观架构确定，设计人员进一步完成核心用例的顺序图和类图，通过梳理对象交互过程来验证模块调用关系的完整性与合理性。技术选型环节以可维护性和社区生态为考量：Vue 承担组件化前端渲染，Spring Boot 负责 REST 服务，MyBatis 处理对象关系映射，而 JWT 鉴权中间件部署在网关层，实现接口安全守护。

在接口规范工作中，团队采用 OpenAPI 3.0 生成机读文档，使前后端同步迭代更为高效；每一次接口变更均由 CI 流水线自动校验兼容性，避免版本冲突造成服务中断。并发与容错模型设计依托 JMeter 压测，针对高并发登录、健康数据批量上传等场景反复验证系统稳定性。最终锁定线程池核心参数、数据库连接池上限与降级熔断策略，为正式环境提供性能保障。

2.3.2系统设计结果

设计产出包含完整的逻辑视图与部署视图，在逻辑视图中前端采用路由懒加载方式拆分用户中心、资讯、健康记录、消息四大页面集，以缩短首屏加载并提升用户体验。后端以分包结构划分 user、news、health、admin 四条业务线，保证代码上下文清晰且便于横向扩展；消息推送模块作为独立进程运行，与主业务解耦，支持异步高并发投递。部署视图上采用 Nginx 反向代理配合 Spring Boot 双节点集群，数据库采取主从复制并结合 Redis 缓存策略，有效提升读取吞吐和故障切换能力。

数据模型最终落地八张主表：evaluations、health_model_config、message、news、news_save、tags、user、user_health，各表通过外键关联保持数据一致性，关键字段建立唯一索引以优化高频查询。针对健康数据写入与查询并行场景，数据库层面启用了行级锁与乐观锁策略，确保并发安全。ECharts 图表服务通过后端聚合接口提供 JSON 数据，前端根据不同指标渲染折线图、柱状图和仪表盘，实测在高并发访问下依旧维持流畅的帧率与交互响应。

  - 系统具体实现工作及结果

2.4.1系统具体实现工作

开发阶段首先完成公共基础框架的搭建，在 Spring Boot 模块中集成 MyBatis、Redis、JWT 组件，并通过 Maven 多模块管理将业务与基础设施代码分离。前端项目基于 Vue CLI 初始化，配置路由懒加载与 Vuex 状态管理，统一引入 Axios 拦截器处理鉴权头和全局错误提示。随后，团队依据类图逐步实现用户、资讯、健康模型等核心实体的 CRUD 接口，借助 MyBatis Generator 自动生成 Mapper 与 XML 映射文件，减少手写SQL的出错率。

随着主干接口打通，开发重心转向复杂业务逻辑实现。健康数据录入模块支持批量导入与单条提交两种模式，后端通过事务管理保证数据一致性，并在服务层加入指标范围校验与单位换算。资讯模块实现推荐与置顶算法，后台页面可拖拽调整资讯权重，前端首页通过权重动态排序展示。

测试团队在持续集成流水线中嵌入后端单元测试、接口测试与前端E2E页面测试，每次提交触发自动构建与覆盖率报告生成。针对健康数据高并发写入场景开展压测，接口 P95 响应稳定在400毫秒内。问题追踪使用 Jira 看板，缺陷平均修复时长保持在八小时内，确保开发节奏和质量并重。

2.4.2系统具体实现结果

系统上线后，用户能够在个人中心流畅录入血压、血糖、体重等多维指标，录入成功后页面实时刷新趋势图，折线与柱状切换动画流畅，即便在同时百人操作的高峰期也未出现卡顿。资讯首页按照后台设置的权重和推荐标记动态调整排序，热门内容点击率较预期提升了 27%，收藏与评论功能互动频次明显增加。后台健康模型配置界面以拖拽方式调整指标顺序，保存后前端录入表单即时同步，无需刷新页面即可生效。

消息中心推送链路稳定。用户在修改个人资料、收获系统公告或后台审核通过时可即时收到站内信提醒，已读未读切换在毫秒级完成。Kafka 队列监控数据显示，日均消息投递成功率保持 99.9%，未消费积压在夜间批处理窗口自动清空。限流与熔断策略多次在压测中验证拦截峰值流量，未对正常请求造成影响。

运维监控面板实时采集 CPU、内存、数据库连接和 Redis 命中率等指标，当资源使用超过阈值时自动扩容容器实例。两周运行数据显示，平均 CPU 占用 48%，内存占用 55%，系统保持稳定。生产环境日志经 ELK 汇总，关键错误告警通定期推送给值班人员，问题定位和恢复时间显著缩短。

- 系统部署与测试工作情况

  - 系统部署

系统部署采用 Docker 容器化方案，后端应用打包为基础镜像后，通过多阶段构建剥离编译产物，只保留可执行 Jar 与必要依赖，镜像体积压缩至百兆以内。前端项目在构建阶段完成静态资源打包，生成的 dist 目录被复制到 Nginx 镜像中，形成轻量级静态服务容器。数据库使用官方 MySQL 镜像，挂载主机数据卷以持久化存储，并在启动脚本中自动执行初始化 SQL，确保表结构一致。

容器编排采用 docker-compose，编排文件定义了 app、nginx、mysql、redis 四个服务，并通过自定义网络让容器彼此解析服务名直接通信，避免硬编码 IP。环境变量以 .env 文件集中管理，镜像启动后读取端口、数据库密码、JWT 密钥等配置，满足不同部署环境的可移植性。compose 提供的依赖顺序控制确保数据库与缓存服务先于后端启动，应用容器启动探针检测到依赖就绪后才进入正常运行状态。

上线流程中，开发者先在 CI 中完成镜像构建，并将版本号标签推送到私有仓库；服务器端拉取指定标签的镜像，运行 docker-compose up -d 完成滚动发布。旧容器被优雅停止，新容器启动后立即接管流量，实现无缝切换。日志通过 Docker volume 映射到主机目录，结合 logrotate 定期归档，为后期问题追溯与容量控制提供便利。

  - 系统测试

系统进入测试阶段后首先运行单元测试套件，覆盖率统计显示后台核心服务层和控制层达到八十五行百分以上，数据访问层通过内存数据库替身验证了所有 CRUD 方法的边界条件。接口测试使用 Postman 脚本批量发起正反例请求，针对登录鉴权、健康数据录入、资讯分页查询等二十七个端点比对返回码与数据格式，未出现断言失败。前端方面引入 Cypress 进行端到端场景回放，自动登录后依次执行健康指标录入、资讯收藏与评论、消息阅读流程，浏览器端控制台无错误日志，视图渲染顺畅。

性能测试采用 JMeter 录制真实操作脚本，峰值并发五百用户持续十分钟压力下，API 网关 P95 响应维持在二百六十毫秒以内，CPU 占用未突破50个百分点。健康数据批量上传场景单次提交五百条记录，后端使用批处理与异步写入策略，数据库写吞吐达到每秒一万行，日志监控未捕获锁等待告警。前端资源加载通过 Lighthouse 审计，首屏渲染时间一秒八，交互就绪时间两秒二，图片懒加载与代码切割有效减少了首包体积。

安全测试阶段启用 OWASP ZAP 自动扫描，针对常见注入、跨站脚本、敏感信息泄漏未发现高危缺陷。人工渗透尝试利用 JWT 伪造与接口重放，网关限流和签名校验成功拦截非法请求。权限矩阵脚本遍历普通用户与管理员角色的所有接口组合，未能越权访问敏感资源。数据一致性测试通过比较录入与查询结果的 CRC 校验值，确保健康记录计算逻辑在多线程环境下没有精度损失。

- 项目管理相关工具使用情况

  - 对项目过程的体会

版本控制平台最终选定 GitHub，整个开发周期都围绕着 Pull Request 流程展开。每一次功能提交前都需要先在 Issues 中创建对应任务，再由负责同学将分支推送并发起 Pull Request。模板要求填写动机、实现概要与验证步骤，关联的 Issue 自动在侧边栏展示，需求、代码与测试就此形成闭环。迭代冲刺期间，大家每天在 Projects 看板上拖动卡片，颜色从灰到绿的变化直观呈现进度，让剩余工时的压力始终可见。

需求评审和原型协作依赖 Figma，所有线框、配色与交互动效集中在单一文件。开发同学在 Figma 上直接评论交互疑问，设计同学即时响应，避免“最新版原型”在聊天群中反复传递。随着后台管理界面组件复用率提升，团队在 Figma 内建立了 Design System，将组件参数与前端常量一一映射，接口含义的理解差异明显减少。

持续集成采用 GitHub Actions 配合 Docker。代码推送即触发单元测试、静态扫描与镜像构建；构建结果通过 Action Badge 展示在仓库首页，状态一目了然。早期因缺乏专职运维，Runner 容器偶尔失效导致流水线静默中断，缺陷滞后被发现。后来在工作流中加入心跳监控与邮件告警，每次失败都会附带日志直达责任人，构建通过率遂与代码覆盖率并列为核心指标。

  - 项目管理过程优点与不足

项目管理过程带来的最大收益首先体现在协作透明度上。GitHub Issues、Projects 与 Pull Request 互相关联，任何人都能在看板上一眼看到一项任务的创建日期、指派人、当前状态以及关联代码变更。信息壁垒被拆除后，需求讨论不再仅限于口头，而是在时间线上沉淀为可检索的记录，这让后来者追溯决策依据时省去大量沟通成本。同时，持续集成流水线把测试结果、构建日志与覆盖率报告自动贴到每一次合并申请下，代码质量从后台走向前台，开发者在提交瞬间就能感知缺陷并即时修复，团队内部形成了正向反馈循环。

然而高度流程化也带来摩擦。规范严格意味着进入门槛被抬高，新加入的成员要先适应看板规则、分支策略和模板格式，前几周的贡献速度明显放缓。CI 流水线的稳定性偶尔成为瓶颈，Runner 因资源耗尽而卡住整条发布链，当天其他功能的合并亦被连带阻滞。尽管后来增设了监控与告警，硬件与网络的偶发波动仍无法完全规避，团队在高并发提交的冲刺节点需要排队等待构建完成，这种节奏被动的停顿令部分成员感到焦虑。

协作工具对沟通方式的塑形也显而易见。Issue 评论、Review 对话与Figma 批注让异步交流成为常态，减少了即时会议的次数，却在某些需要快速博弈的决策上显得节奏拖沓。当讨论陷入细节拉锯，文字往返数十条仍难以达成共识，大家又不得不回到在线会议以语音澄清。这样的往复切换在时间利用率上并不理想，也提示团队后续应对不同议题选择更合适的沟通介质。

- 项目讨论与体会

需求评审的第一场讨论在综c的教室进行，围成一圈，显示屏上呈现着草稿和数据字典。大家都有共同的专业背景，却因为各自熟悉的技术细节不同，对接口粒度、字段命名乃至返回码都出现分歧。有同学坚持用布尔类型表达状态，另一些人主张统一以枚举提升可扩展性。争论的声音逐渐升高，直到负责原型设计的同学把 Figma 页面用共享桌面投到其他同学的屏幕，用交互示例演示字段含义在前端的直观效果，大家才意识到描述方式必须服务于界面呈现，这才找到共识。那天的会议持续了三个小时却无人倦怠，因为每个人都在用最熟悉的语言为同一个目标辩护。

进入编码阶段，团队采用一周一迭代的小步快跑节奏。版本控制仓库在最初几天频繁出现冲突，合并请求里夹杂格式化差异和临时调试语句，回滚一次就要耗费大半天。为此大家约定了代码规范，约定提交模板和分支命名，并在 nightly 构建脚本里加入格式化检查。第一次构建通过时终端输出一行绿色对勾，没有人鼓掌，但聊天群里冒出了整屏的 emoji。那一刻大家深刻体会到规则并非束缚，而是减少摩擦、让创造力聚焦到真正难题的工具。

健康数据可视化模块成为第二个高讨论点。实测数据接入后发现折线图在极端值附近抖动严重，视觉效果与设计稿落差明显。有人试图通过平滑算法掩盖跳变，但又担心失真；有人建议直接展示原始点阵，再在界面上提供数据说明。几经尝试，团队最终给出双通道方案：默认展示平滑曲线并在鼠标悬停时高亮原始点，既保证阅读流畅又不隐藏真实数据。方案确定后，负责前端渲染的同学凌晨两点在群里发来 demo 链接，曲线随光标闪动的细节让所有人屏息，那条线不只是数据，更像是一种对于精确与易读平衡的执念。

测试阶段的氛围出乎意料地紧张。由于没有运维同学专职监控环境，测试数据和正式数据混在同一台服务器，稍有不慎就会覆盖前一次成果。遇到关键缺陷时，大家只能在空教室手动拷贝数据库备份再重建环境。虽然繁琐，但这一过程让每位成员都亲手经历了从备份、还原到热修复的完整链路，对系统的依赖关系有了触摸式理解。一次深夜修复后，负责数据库的同学在日志里写下“每一次崩溃都是最好的教材”，第二天被贴在公告板上，成了团队的口头禅。

项目验收的前夜，所有模块已经跑通，只剩优化首页加载速度的任务。一位同学提出分离首屏脚本，另一位同学动手压缩图片并研究浏览器缓存策略。凌晨一点首页渲染时间终于从三秒降到一秒七，大家聚在实验楼灯火通明的走廊击掌庆祝。回想这些讨论与折腾，没有移动端、没有消息队列、没有专门运维，所有问题都得自己解决，正是这种“自己动手丰衣足食”的氛围让每个人都成长为比原先更完整的开发者。

- 参考资料

  - 项目策划计划文档

  - 系统需求规格说明书（SRS）

  - 系统概要设计文档（SDD）

  - 详细设计说明书

  - 系统测试文档

  - 用户文档说明书

  - 项目管理过程文档（个人周报）