| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范奕珩 | 时间 | 2025.3.5 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与项目策划书的撰写，整理了系统整体架构和功能模块。  收集策划书审查意见，分析需要修改的内容。  参与策划书修改，重点调整了功能描述、技术方案和数据存储方式部分。 未完成的内容：  仍需进一步完善项目实施计划，细化任务分工和时间安排。  需要确认最终的数据存储解决方案，以匹配小程序和传感器的要求。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  部分技术方案在审查中被质疑可行性，需要寻找更合适的替代方案。  团队成员对微信小程序云开发的了解不足，可能需要额外学习。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进一步调研微信小程序后端数据存储方案，确定最终选择。  细化各成员的短期任务，确保开发阶段能顺利推进。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 撰写项目策划文档  最终确定数据存储与传输方案，明确前后端接口设计。  制定详细的技术学习计划，确保各成员掌握必要技能。  完善策划书中的任务分工表，细化开发进度安排。 |  |  |  |  |