| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025.5.14 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容: 成功完成AI模块在生产环境的部署，系统稳定运行 监控和健康检查系统上线，实现了模型行为的全面监控 模型性能分析工具投入使用，首批A/B测试数据收集完毕 完成了全面的性能压力测试，验证了系统在极限负载下的表现 用户文档和API调用指南发布，并获得初步使用反馈 与产品团队确定了基于AI能力的三个新功能开发计划 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： API使用体验仍有提升空间，特别是在错误提示方面 自动化测试覆盖率不足，特别是对边缘场景和异常输入的测试 部分复杂业务场景下的模型响应延迟仍高于预期目标 大规模用户并发下的资源使用效率有待优化 缺乏完善的版本迭代管理机制和回归测试流程 测试环境与生产环境存在差异，导致某些问题无法在测试阶段发现 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 优化API错误提示，提供更具描述性的错误码和解决方案建议 构建更全面的自动化测试框架，增加边缘场景和模型鲁棒性测试用例 进一步分析延迟瓶颈，考虑引入模型蒸馏技术降低复杂场景响应时间 实施模型服务缓存策略，减少重复计算提高资源利用率 设计支持灰度发布和快速回滚的模型版本管理系统 建立测试环境与生产环境一致性检查机制，减少环境差异带来的问题 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 启动用户体验优化项目，改进API交互和错误处理机制 研究并试验模型蒸馏和知识迁移技术，提升关键场景性能 扩展自动化测试框架，实现端到端的测试覆盖和持续集成 开发专用的模型质量评估工具，自动检测模型行为异常和性能退化 设计并实施混沌测试方案，验证系统在各种故障情况下的弹性能力 开发智能缓存系统，针对高频请求模式优化资源分配 构建模型版本管理平台，支持多版本并行和灰度发布能力 完善回归测试机制，确保每次迭代不引入新问题 规划AI能力开放平台，评估对外提供API服务的可行性 分析收集的用户数据，制定模型迭代和功能增强路线图 |  |  |  |  |

1