| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 于洋 | 时间 | 2025．3.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与需求审查，调整传感器数据采集部分的描述  研究蓝牙通信协议，优化HC-08的数据传输方式  初步设计传感器数据采集模块，划分数据读取、传输、校验等子模块  讨论数据同步策略，确保传感器数据能够实时传输到系统 未完成的内容：  传感器数据格式尚未最终确定，需要与数据存储部分对接  具体的蓝牙通信优化方案仍在测试中，未完成最终调整 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  传感器功耗仍需优化，以确保设备能长时间稳定运行  传输过程中可能会出现数据丢失情况，需要考虑数据补偿方案 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进行蓝牙通信测试，优化数据包的传输方式  研究数据压缩算法，减少蓝牙通信的数据量，提高传输效率 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  完成传感器数据采集模块的详细设计，明确数据处理流程  进行蓝牙通信测试，优化数据稳定性和传输速度  研究低功耗模式，优化传感器的电池续航能力 |  |  |  |  |