| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范奕珩 | 时间 | 2025.3.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与SRS文档的需求审查，修正部分需求描述不明确的内容  根据审查意见调整功能需求，使其更符合实际技术实现能力  研究系统架构设计的基本原则，整理可行的架构方案  讨论模块划分，初步确定系统的主要功能模块 未完成的内容：  系统架构尚未最终定稿，仍需进一步讨论和优化  详细的模块交互流程尚未完全梳理清晰 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  需求文档的修改需要反复确认，避免遗漏关键需求  各模块的依赖关系仍需进一步明确，以减少开发中的耦合度 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 召开团队会议，对需求文档的修改进行最终确认 制定系统架构设计标准，确保各模块接口清晰可控 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 撰写项目策划文档  确定系统架构方案，明确模块之间的交互关系  参与数据库设计，确保数据存储方案符合需求 |  |  |  |  |