| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范奕珩 | 时间 | 2025.4.30 | 团队项目名称 | “康乐智助”系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  完善后端代码的注释，编写service等文件夹中的类的单元测试的测试用例， 未完成的内容：  剩余类的单元测试 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  无 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  无 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 完成单元测试，开始计划系统测试并编写相关文档。 |  |  |  |  |