| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范奕珩 | 时间 | 2025.2.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与团队组建，确定了5名成员，并明确了各自的初步分工。  参与选题讨论，最终确定开发**“康乐智助”生理数据监测系统**。  研究了Arduino开发环境，了解MAX30102传感器的使用方法。  讨论并初步确定了开发平台（微信小程序（uni-app）+ Arduino +Java后端）。 未完成的内容：  项目策划书的撰写尚未完成，目前仅有框架。  具体的数据存储方案未最终确定，需调研是否使用本地数据库或云端存储。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  组员对HC-08蓝牙通信的了解较少，需要进一步学习其在Arduino上的应用。  需要进一步明确系统的核心功能，以便更好地分配任务。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  建立共享文档，方便团队成员记录学习内容和技术资料。  每周定期讨论当前进度，避免工作进度不均衡。 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 撰写项目策划文档  完成项目策划书的撰写，确定详细的系统架构。  学习并测试HC-08蓝牙通信，验证其可行性。  研究微信小程序的开发流程，并尝试搭建基础框架。 |  |  |  |  |