| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025．3.19 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  负责撰写SRS文档中的AI健康建议部分，详细描述功能需求  研究ERNIE-Speed API的接口参数，确保需求与实际技术方案匹配  参与SRS文档审核，优化AI模块的输入输出要求  讨论AI计算性能需求，确定服务器部署方式 未完成的内容：  AI训练数据的具体格式和存储方式尚未最终确定  AI模型的个性化调整方案仍需进一步讨论 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  AI健康建议的逻辑需要进一步细化，确保符合用户需求  API调用的速率限制可能影响用户体验，需要优化方案 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进行初步的API测试，验证AI模型的调用效果和响应速度  结合SRS文档优化AI交互逻辑，确保用户能获得合理的健康建议 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  参与SRS文档最终审核，确保所有功能需求描述清晰  研究AI数据采集与存储方案，优化健康建议生成逻辑  讨论AI计算优化策略，确保服务器负载合理 |  |  |  |  |