| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖晨翔 | 时间 | 2025．3.5 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与策划书前端架构部分的编写，描述微信小程序的功能设计。  研究uni-app框架，初步搭建小程序的基本界面。  针对审查意见，调整前端用户交互逻辑，提升用户体验设计。 未完成的内容：  仍未确定小程序的数据交互格式，前后端接口未最终敲定。  还未进行ECharts可视化的具体代码编写。 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  小程序是否直接存储数据，还是通过云端数据库存储，尚未确定。  ECharts的图表格式需要根据生理数据特点进行调整。 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  讨论并最终敲定小程序前后端数据交互方案，确保接口一致。  研究微信小程序的云开发模式，评估其数据存储能力。 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  继续优化小程序界面，完成初步的用户交互设计。  研究ECharts数据可视化方案，设计健康数据展示方式。  参与策划书调整，补充前端部分的交互细节。 |  |  |  |  |