| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖晨翔 | 时间 | 2025．3.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与需求审查，调整小程序的界面交互需求  研究小程序的数据存储方式，讨论本地缓存与云存储的结合方案  初步设计小程序的架构，划分数据管理、界面交互、可视化展示等模块  讨论用户体验优化方案，确保小程序交互流程流畅 未完成的内容：  详细的界面设计方案尚未完成，仅完成部分初步框架  仍需研究ECharts的动态数据更新方案，优化数据可视化效果 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  小程序的数据存取方式需要优化，避免过多的网络请求导致卡顿  ECharts的性能优化仍需进一步测试，确保实时数据显示稳定 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  研究小程序的本地数据缓存机制，减少不必要的云端请求  进行前端性能优化，确保数据加载流畅，避免界面卡顿 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  完成小程序界面设计，确保所有功能模块的交互逻辑清晰  研究ECharts数据可视化方案，优化生理数据的展示方式  讨论用户权限管理方案，确保不同用户访问不同级别的数据 |  |  |  |  |