| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓杰瑞 | 时间 | 2025．3.12 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  负责讨论数据存储的功能需求，确定数据存储方式和访问权限  研究数据加密方法，确保用户隐私安全  参与需求讨论，优化系统的非功能需求，包括安全性和可扩展性  研究数据同步策略，确保多设备访问时数据一致 未完成的内容：  需求规格说明书中的数据管理部分尚未最终敲定  仍需测试微信小程序云开发的数据存取效率 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  数据同步可能受网络波动影响，需优化数据一致性方案  用户隐私保护方案仍需进一步细化，确保数据符合合规要求 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  参考现有健康应用的数据存储方案，选择合理的加密方式  进行数据存储性能测试，优化数据库访问速度 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  完成需求规格说明书的数据存储部分，确保数据安全可用  研究数据同步算法，优化多终端访问体验  参与安全性评审，确保系统满足隐私保护要求 |  |  |  |  |