| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓杰瑞 | 时间 | 2025．3.19 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  负责撰写SRS文档的数据管理部分，详细描述数据存储和访问需求  研究数据安全方案，优化用户隐私保护措施  参与SRS文档审核，调整数据存储的技术方案  研究数据同步策略，确保多终端访问的一致性 未完成的内容：  数据存储的具体技术选型仍在讨论中，尚未最终确定  数据加密方案尚未实际测试，需要进一步验证安全性 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  需确认微信小程序云开发的数据库性能，确保可满足需求  数据同步可能受网络环境影响，需优化缓存策略 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进行数据库访问测试，评估数据读取和写入速度  研究数据备份机制，防止数据丢失 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  确定最终的数据存储架构，优化数据库结构设计  进行数据安全性测试，确保用户隐私不受威胁  参与SRS文档最终审核，确保所有数据管理需求完整清晰 |  |  |  |  |