| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 邓杰瑞 | 时间 | 2025．3.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与需求审查，调整数据存储和安全性要求  研究数据库架构，讨论数据存储方案的可扩展性和访问效率  初步设计数据库结构，划分用户数据、生理数据、健康建议等表  讨论数据加密方案，确保用户隐私安全 未完成的内容：  数据存储的访问策略尚未最终确定，需要进一步优化权限管理  数据同步方案仍在研究中，尚未完成最终设计 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  数据一致性问题需要优化，确保多终端访问的数据同步  数据存储的读写性能仍需测试，确保系统响应速度 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 进行数据库读写性能测试，优化数据存储方案  研究数据备份与恢复机制，确保系统在异常情况下的数据安全 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  完成数据库结构设计，优化数据存取方式  研究数据同步策略，确保多设备访问数据的一致性  进行数据加密测试，验证隐私保护方案的有效性 |  |  |  |  |