| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 于洋 | 时间 | 2025．3.12 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与讨论生理数据采集需求，确定MAX30102传感器的采样频率  研究HC-08蓝牙通信的可行性，评估数据传输延迟  讨论非功能需求，分析设备功耗及数据传输稳定性要求  研究如何优化传感器信号处理，提高数据准确度 未完成的内容：  需求规格说明书中硬件接口部分的详细内容未完成  仍需确定蓝牙连接的自动重连策略 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  蓝牙通信可能因干扰导致数据丢失，需考虑补偿机制  传感器的功耗优化仍需进一步测试 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  进行蓝牙信号强度测试，确保数据传输稳定  研究低功耗模式，优化设备续航能力 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  编写需求规格说明书的硬件部分，详细描述数据采集方式  测试蓝牙通信的抗干扰能力，优化数据传输策略  讨论传感器数据格式，确保与前端可视化模块兼容 |  |  |  |  |