| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025．2.26 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  负责整理AI健康建议模块的功能需求，明确输入输出格式  研究非功能需求，重点分析AI计算性能与响应时间要求  参与需求讨论，优化AI与小程序的交互逻辑  研究健康数据分类，确保生成的建议符合用户实际需求 未完成的内容：  需求规格说明书中AI模块的详细描述尚未完成  仍需进一步讨论AI健康建议的个性化方案 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  AI健康建议的准确性依赖数据质量，需明确数据采集标准  微信小程序的API调用限制可能影响AI的实时性 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 参考现有健康管理系统，优化AI建议生成策略 讨论是否需要本地缓存部分AI建议，以提高响应速度 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  完成需求规格说明书中AI模块的描述  测试ERNIE-Speed API的调用效果，优化AI模型交互方案  参与功能需求评审，确保AI模块与整体系统的兼容性 |  |  |  |  |