| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 廖晨翔 | 时间 | 2025．3.12 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与前端功能需求讨论，确定小程序的主要交互流程  研究微信小程序的数据存储方式，分析本地存储与云存储的适用场景  讨论非功能需求，分析前端的性能优化策略  研究ECharts的数据可视化方案，确保健康数据展示清晰直观 未完成的内容：  需求规格说明书中前端交互部分的细节未完全确定  小程序界面设计尚未正式开始 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  需确认小程序数据存储的安全性，避免敏感数据泄露  ECharts的实时更新性能需要优化，避免数据过多导致卡顿 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  参考其他健康监测小程序的交互设计，优化用户体验  测试ECharts的动态渲染效果，选择合适的数据展示方案 |  |  |  |  |
| 工作计划 |  完成需求规格说明书中前端部分的内容，明确界面功能  设计小程序的初步界面框架，确保与需求匹配  研究数据缓存策略，优化小程序的运行效率 |  |  |  |  |