| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 范奕珩 | 时间 | 2025.3.12 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容：  参与讨论功能需求，整理系统的核心功能  研究用户需求，分析生理数据监测系统的目标用户群体  参与讨论非功能需求，明确系统的性能、安全性和可扩展性要求  收集相关医疗监测软件的用户反馈，分析改进点 未完成的内容：  需求规格说明书的撰写尚未开始，仅完成基本框架  具体的系统接口需求仍需进一步细化 |  |  |  |  |
|  | 现存问题：  需求讨论涉及多个方面，团队需要统一标准，避免不同理解导致开发偏差  需确认微信小程序对蓝牙通信的支持情况，影响功能需求的最终确定 |  |  |  |  |
|  | 改进建议：  组织一次需求评审会议，确保所有成员对功能需求有统一理解  针对蓝牙通信问题，提前进行小规模测试，确保其可行性 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 撰写项目策划文档  参与需求规格说明书的撰写，完成功能需求部分  细化系统接口设计，明确数据交互流程  对照需求清单，确保所有需求合理可行 |  |  |  |  |