| 工作周报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 孙玮利 | 时间 | 2025.5.7 | 团队项目名称 | “康乐智助”生理数据监测系统 |
| 工作总结 | 完成的内容: 实施并测试了高负载场景下的并发调度优化方案，服务稳定性提升明显 完成混合精度训练实验，在保持关键任务精度的同时优化了推理速度 API认证机制顺利集成到系统中，通过了安全团队的评审 完成技术方案文档编写并获得项目管理层批准 成功进行了内部演示，获得各部门良好反馈 |  |  |  |  |
|  | 现存问题： 部分边缘场景下的模型表现仍需改进，特别是罕见输入的处理能力 模型部署到生产环境的自动化流程尚未完全建立 服务弹性扩展机制在突发流量下响应不够迅速 缺乏完整的模型监控和异常检测系统 |  |  |  |  |
|  | 改进建议： 增强模型对边缘场景的适应能力，添加特殊案例到训练数据集 构建完整的CI/CD流水线，实现模型更新的自动化部署 优化弹性扩展策略，提前预测流量波峰以提前扩容 建立实时监控系统，及时发现并报告模型异常行为 |  |  |  |  |
| 工作计划 | 启动生产环境部署准备，包括环境配置和基础设施搭建 设计并实现模型监控和健康检查系统，实时跟踪关键指标 开发模型性能分析工具，支持线上A/B测试能力 编写用户文档和API调用指南，为最终用户提供清晰的使用方法 与产品团队协作，规划基于AI模块的新功能开发路线图 |  |  |  |  |

1