《软件项目管理》作业

个人报告

专    业   软件工程

姓    名   范奕珩

学    号   2022141461215

指导老师

成绩分数

二零二五 年 5月 21 日

- 项目基本情况

本项目是一个基于 Web 的智能健康管理系统，主要面向普通用户和系统管理员，旨在实现健康资讯浏览与推荐、用户健康数据记录与可视化、系统消息管理等功能。系统采用前后端分离架构，前端使用 Vue.js 实现界面交互，后端基于 Spring Boot 和 MyBatis 框架进行业务逻辑处理，数据库采用 MySQL 存储各类信息。用户可以通过注册登录系统，浏览健康资讯、收藏感兴趣的内容、录入并查看个人健康数据曲线，系统支持根据不同健康模型（如血压、血糖等）进行个性化数据管理。管理员则可在后台管理资讯、配置健康模型指标、发布系统通知消息、审核用户评论等。

在部署方面，系统使用 Docker 容器化技术完成部署，简化了部署流程并提高了运行稳定性。项目开发过程中充分使用 GitHub 进行版本控制与协作管理，确保多人协作下的高效开发。通过合理的模块划分与接口设计，系统实现了功能模块的清晰分离与良好的可扩展性，具备较高的实用价值与技术完整度，能够为用户提供便捷、高效的健康管理服务。

- 承担的主要工作情况

项目伊始，我接到的第一项任务是编制《项目计划书》并绘制甘特图。为了给后续工作奠定节奏，我把需求调研、需求评审、概要设计、详细设计、编码、联调、测试、部署与验收依次拆成里程碑，再细化到周粒度的任务条目。甘特图用 Microsoft Project绘制，任务依赖、负责人、预计工时与缓冲都标注清晰，版本号挂在时间轴上，方便随时对表。计划书通过评审后被认定为全程基线，每周例会上我都会拿甘特图对照实际进度，偏差超过两天就立即调整资源或修改后续节点，确保各阶段衔接不脱轨。

在计划与节奏确认后，我继续承担文档体系的搭建：撰写《需求规格说明》，用状态图、时序图把用例压缩进可实现的范围；概要设计时用 Draw.io 画分层架构，把展示层、业务层、数据层的接口分界和类图放到 GitHub Wiki，任何人都能追溯修改历史。进入编码周期，我维护文档里程碑时间表，Issue、Pull Request、Design Review 全部绑定对应章节，让需求、设计、实现形成闭环。联调阶段，我用 Postman 与 Newman 生成接口测试报告，集成到 GitHub Actions，任何断链都会在 Pull Request 下冒红框，推动开发者即时修补。

进入编码周期后，我维护一张文档进度表，每周例会核对写作节点，同时收集需求变化在版本日志打标签，确保大家看到的都是同一份真相。原型迭代时，我把Figma链接与对应用例行号关联起来，使开发同学在查看 Issue 时能一键跳转到视觉稿。整体联调时，我先在 Postman整理一套接口集合，再用Newman嵌入GitHub Actions生成 HTML 报告，任何接口断裂都会在Pull Request下方显示红框，提醒责任人立即修补。

测试阶段我接管性能与功能双线。接口功能测试依旧靠Postman，我把正反例脚本与预期断言写到集合里，迭代结束前全部跑绿才算过关。性能测试选用 Apache JMeter，我录制从登录到批量上传健康数据的完整流程，在实验服务器上拉到五百并发，监控 P95 响应时间稳定在四百毫秒以内。

上线前我负责容器化部署。我把后端 Jar 做多阶段构建，镜像只有百来兆；前端静态资源塞进Nginx镜像，顺手在配置文件里开启gzip和缓存头。docker‑compose文件定义app、nginx、mysql、redis四个服务，用.env管端口和密钥，测试、预发、正式环境通用一套脚本。GitHub Actions打Tag后自动把镜像推到私仓，docker‑compose up ‑d滚动发布，整个过程用户无感知。最后我用curl轮询接口、用Selenium打开页面检测元素渲染，把全部步骤写成《部署文档》。

- 项目实施过程中遇到的问题及处理结果

问题：原型评审阶段 UI 方案被推翻，重绘色板与栅格导致已拆分好的前端组件面临大规模返工。

处理结果：将布局与样式解耦，先完成功能逻辑，再用主题变量与 CSS 自定义属性承载视觉层级；新版视觉稿确定后只需替换色值与间距即可生效，五天延期压缩到一天半。

问题：集成测试时登录会话偶发失效，用户被迫跳回登录页。

处理结果：定位到 JWT 过期时间的时区偏差，后端签发逻辑增加时区标识，前端改为使用服务器时间戳校验，再通过接口返回服务器当前毫秒值同步本地判断，连续两晚回归未再复现。

问题：前端部署触发 CORS 错误，预检请求在 PUT 方法下被拒绝。

处理结果：在 Nginx 反向代理中补全 Access-Control-Allow-Methods 与 Access-Control-Allow-Headers，并开启凭证支持；接口自测与自动化脚本验证通过后，所有跨域调用恢复正常。

问题：历史数据导入引发唯一索引冲突，事务整体回滚导致批次全部失败。

处理结果：新增预处理流程，将导入流写入临时表，按唯一键分组保留最新记录，再批量迁移至正式表；补数据任务顺利完成，后续全量校验通过，系统稳定性指标保持不变。

- 参与项目过程的体会与项目评价

最初投入这项开发时，觉得甘特图上的线条只是抽象的日期与工时，真正动手后才感受到时间的粘稠与代码的重量。需求在白板上讨论得天衣无缝，进到编辑器里却常常因为一个字段含义产生分歧，光标闪烁间，沟通变成比敲键更重要的动作。一次次把接口描述写到 Issue，再在 Pull Request 里对着 diff 讨论命名，逐渐体会到语义统一是一种团队气味，只有气味相近，协作才流畅。

最忙碌的迭代夜晚，仓库通知声此起彼伏，Actions 的绿色对勾像虚拟篝火，把远程的几台机器连成共同的营地。有人守在 JMeter 监控窗口，有人对着 Chrome DevTools 追逐毫秒，深夜合并的那一瞬，战线突然安静，只剩测试脚本在后台跑圈。浏览器里页面毫无波澜地加载成功，那短短几秒却像给长跑选手递来清水，前半程的疲惫随刷新消散。

打印测试报告时，厚厚一叠纸张记录了每一次请求与响应，失败用红色墨迹标注，翻页声在实验室显得格外清脆。缺陷被逐条划去后，表格变得干净，仿佛证明努力能对抗熵增。更珍贵的回报来自用户端：录入血压数据后趋势图平滑延展，收藏资讯的一颗星被点亮，这些细小反馈让整条开发链路从抽象转为触感。

上线当天，docker‑compose 日志滚动得飞快，终端背景灯映在键盘上，像是另一种仪式感。新容器接管流量时，页面没有丝毫闪烁，心里却泛起轻微波澜，仿佛搭建了一座桥，正有真实数据跨越而来。看着监控曲线稳定，我关掉窗口，楼道里只剩清晨的光。此刻的项目于我不仅是一串版本号，而是一段共同编写的叙事，它在代码仓库里静静存档，也在每个人的经验栈里刻下一行不可回退的 commit。